南通滨江酒店管理有限公司

全园绿化养护项目

招标文件

招   标   人：南通滨江酒店管理有限公司

招标代理机构：建银工程咨询有限责任公司

日        期： 2022年4月 18 日

目   录

第一章　投标人须知	3

第二章　评标办法	14

第三章　合同条款及格式	17

第四章　项目需求	27

第五章　投标文件格式	36

# 第一章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人名称 | 名称：南通滨江酒店管理有限公司 地址：南通市崇川区跃龙南路508号 联系人：唐先生 电话：0513-80565555 |
| 1.1.3 | 招标代理人名称 | 名称：建银工程咨询有限责任公司 地址：南通市崇川区姚港路1号 联系人：蒋广进 联系电话15262720620 邮箱：346705880@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通滨江酒店管理有限公司全园绿化养护项目 |
| 1.2.1 | 招标范围 | 南通滨江洲际酒店二级绿化养护工程（含除草、施肥、病虫害防治、草坪花木修剪、灌溉、酒店路面井盖上表面的除杂草青苔等养护总包），范围包含行道树、绿地内乔木3071株、栽植色带48938.84㎡、栽植水生植物4410㎡、草花布置594.74㎡、黑麦草面积73571.69㎡等整个酒店绿化养护。 |
| 1.2.2 | 服务期限要求 | 一年，具体起止时间以合同签订时间为准 |
| 1.2.3 | 项目地点 | 南通滨江酒店管理有限公司内 |
| 1.2.4 | 质量要求及验收标准 | 达到全国绿植二级养护 |
| 1.3.1 | 投标人资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力，良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，且在经营活动中没有重大违法记录。 2、必须是在中国境内注册并具备独立法人资格及营业执照中必须含有园林绿化养护经营范围。 3、拟派项目负责人具备以下条件之一：（1）获得园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员。（2）具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员。（3）获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。拟派项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。（4）项目负责人每月必须保证至少有15天在现场，酒店要求的特殊情况也必须到场（如重大节日，重大活动等）。 4、拟派的项目养护负责人为企业正式人员，提供与投标人有效劳动合同复印件（加盖投标单位公章）及社保机构出具并盖章的投标单位为其缴纳的2021.9月-2022.2月养老保险缴费记录。 5、拟派项目养护负责人自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）在投标单位承担过面积不低于1.5万平方米的绿化养护业绩。（业绩证明如合同不能证明养护项目面积不低于1.5万平方米绿化养护业绩的，则另需提供业主确认并盖章的相关证明材料。） 6、本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。 7、具有提供招标范围内所有服务及伴随服务的能力。 8、未尽之处请详见第二章评标办法中的资格审查必要合格条件标准。 |
| 1.4.1 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 各投标人自行踏勘 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其它材料 | 招标答疑、澄清、修改或补充（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件截至时间 | 2022年4月22日17:00时前将疑问及澄清要求以电子邮件的形式发送至招标代理公司指定的专用邮箱。 |
| 2.2.2 | 投标人确认收到 招标文件澄清时间 | 无 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件修改时间 | 无 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 纸质投标文件壹式叁份，其中：正本壹份，副本贰份。 1、资格审查资料包（正本壹份、副本贰份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖投标人和法定代表人(或授权委托人)印章） （1）企业营业执照（加盖投标单位公章）； （2）拟派项目养护负责人相应的学历证书、园林绿化职称证书及相关证明材料复印件（若职称证书不能显示园林绿化及相关专业的，须同时提供毕业证书及相关证明）（所有文件加盖投标单位公章）。 （3）拟派的项目养护负责人为企业正式人员，提供与投标企业的有效劳动合同复印件（加盖投标单位公章）及社保机构出具并盖章的投标单位为其缴纳的2021.9月-2022.2月养老保险缴费记录； （4）自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）拟派项目养护负责人在投标单位承担过面积不低于1.5万平方米的绿化养护业绩。（业绩证明如合同不能证明负责过面积不低于1.5万平方米的绿化养护业绩的，则须提供业主确认并盖章的相关证明材料）； 上述（1）至（4）所需的资料为复印件的，均须加盖投标单位公章。 2、技术标（正本壹份、副本贰份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖投标人和法定代表人(或授权委托人)印章） 按评标办法要求提供材料。 3、商务标（正本壹份、副本贰份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖投标人和法定代表人(或授权委托人)印章） （1）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书； （2）投标函； （3）投标报价汇总表、详细报价表。 |
| 3.1.2 | 须提交核验的原件材料 | 本项目无 |
| 3.2.1 | 投标报价要求 | 低于招标限价 |
| 3.2.2 | 招标控制价 | 本项目绿化养护费招标控制价为：48万元人民币/年 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | / |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件数量 | 叁份，其中正本壹份，副本贰份。 |
| 3.7.1 | 投标文件装订 及密封要求 | 资格审查材料、技术标、商务标包须分开制作，并分别密封，封袋上加盖投标人和法定代表人印章，同时还要标明“资格审查材料”或“技术标”或“商务标”、招标人名称、项目名称、投标人名称。 |
| 4.2.1 | 投标文件递交 截止时间和地点 | 收 件 人： 建银工程咨询有限责任公司 截止时间：2022年4 月29日 09时30分 递交地点：南通市崇川区姚港路1号 （由于疫情，本次投标文件请采用邮寄的形式在截止时间前送达。邮寄地址：南通市崇川区姚港路1号建行南通分行1009室；收件人：蒋广进；电话号码：15262720620） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年4 月 29 日 09时30分 开标地点： |
| 6.1.1 | 评标委员会 | 评标委员会构成为5人或5人以上的单数。 |
| 8.3 | 履约担保金额 (银行转帐) | 投标人提供的履约保证金为5000元。 |

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但两阶段招标的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（9）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（10）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，招标文件每套售价300元，于递交标书时同时递交，否则投标文件将不予接收。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）项目需求；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子文档方式发送至建银工程咨询有限责任公司邮箱346705880@qq.com，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在南通沿海开发集团有限公司官网发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人直至开标截止时间前应随时关注该项目在网上发布的信息，应避免信息不完整而影响招投标。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间7天前，招标人可以修改招标文件，并在南通沿海开发集团有限公司官网发布修改后的招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人直至开标截止时间前应随时关注该项目在网上发布的信息，同时应避免信息不完整而影响招投标。

3.投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.1.2 第五章“投标文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价包括招标文件所确定的招标范围内相应的全部内容。

- 投标报价说明

1、投标报价：按“投标报价汇总表”报价，报价货币为人民币；

2、投标报价应包括全园绿化养护项目包括树木养护、草坪养护、绿化补植、草花布置、应急抢险等以及投标人企业利润、税费、招标代理服务费等全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标报价为固定价格，各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，今后不作调整。

4、招标人不接受任何选择性报价。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过或等于招标控制价，招标控制价见投标人须知前附表。

3.2.4由于疫情防控增加的费用包含在投标报价中。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

本项目投标保证金无。

3.5 投标文件组成

投标文件由资格审查资料、技术标、商务标四部分组成，具体应包括以下内容：

（一）资格审查资料包（正本壹份、副本贰份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖投标人和法定代表人(或授权委托人)印章）：

（1）企业营业执照复印件（加盖投标单位公章）；

（2）拟派项目养护负责人相应的学历证书、园林绿化职称证书及相关证明材料复印件（若职称证书不能显示园林绿化及相关专业的，须同时提供毕业证书及相关证明）（所有文件加盖投标单位公章）。

（3）拟派的项目养护负责人为企业正式人员，提供与投标企业的有效劳动合同复印件（加盖投标单位公章）及社保机构出具并盖章的投标单位为其缴纳的2021.9月-2022.2月养老保险缴费记录；

（4）自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）拟派项目养护负责人在投标单位承担过面积不低于1.5万平方米的绿化养护业绩。（如合同不能证明承担过面积不低于1.5万平方米的绿化养护业绩的，则须提供业主确认并盖章的相关证明材料）；

（5））疫情承诺书；

上述（1）至（5）所需的资料为复印件的，均须加盖投标单位公章。

未尽之处请详见第二章评标办法中的资格审查必要合格条件标准。

（二）技术标包（正本壹份、副本贰份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖投标人和法定代表人(或授权委托人)印章）：

按评标办法要求提供

（三）商务标包（正本壹份、副本贰份，单独密封在一个封袋中，在封袋上加盖投标人和法定代表人(或授权委托人)印章）：

（1）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

（2）投标函；

（3）投标报价汇总表、详细报价表；

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本壹份，副本贰份。投标文件的正本与副本应分别装订成册，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4投标人应准备资格审查资料、技术标、商务标应各准备一式叁份完整的投标文件，其中正本壹份、副本贰份。

3.7.5资格审查材料、技术标、商务标包须分开制作，并分别密封，封袋上加盖投标人和法定代表人印章，同时还要标明“资格审查材料”或“技术标”或“商务标”、招标人名称、项目名称、投标人名称。

4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应按以下要求进行密封：资格审查材料、技术标、商务标分开装订、分别密封，在封袋加盖投标人和法定代表人印章

4.1.2 投标文件的封套应按以下要求进行标记：分别清楚地写明招标人名称、项目名称、投标人名称和包件名称。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.款规定密封的投标文件，招标人不予接收。

4.4.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

5.开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点开标。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

(1)投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

(2)投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

(3)如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

(4)投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

(5)组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

(6)在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

(7)投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

(8)投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（"*"）的主要参数要求或加注星号（"*"）的主要参数无技术资料支持的；

(9)投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

(10)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

(11)投标文件的组成不符合招标文件要求的；

(12)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(13)与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量不相同的；

(14)未按招标文件要求提供投标保证金的；

(15)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

(16)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(17)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

(18)投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

(19)不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(20)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(21)不符合招标文件有关暗标要求的。

7.评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8.合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

### 8.2 中标人公告及中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标履约保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就资格审查文件、招标文件、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

# 10. 招标人需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第二章 评标办法

本项目评标办法采用综合评分法，具体细则如下：

本项目采用综合评分评标办法，且采用资格后审的方式，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，将从技术标（养护方案及应急预案、内部考核方案、业绩）三方面和商务标进行开标，按照评分标准进行综合计分，评分采用百分制，分项得分采用四舍五入法保留两位小数。以总得分最高者为第一中标候选人。若最高总得分相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人，若最高得分及报价均相同时，则由招标人抽签确定中标人。

一、评标程序：资格审查→技术标开标、评标→商务标开标、评标→确定中标侯选人

二、资格审查：开标后，首先对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标人方可参加技术标、商务标的评标。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 评审内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的法人营业执照及相关证书 | 有效法人营业执照副本 | 独立法人资格并经营范围内包含绿化养护内容的企业营业执照 |
| 2 | 拟派项目养护负责人资质 | 项目负责人具备以下条件之一：（1）获得园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员。（2）具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员。（3）获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。拟派项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。 | 拟派项目负责人的园林绿化职称证书及相关证明材料复印件（若职称证书不能显示园林绿化及相关专业的，须同时提供毕业证书及相关证明） |
| 3 | 拟派项目养护负责人为投标企业正式人员 | 1、投标企业与项目养护负责人双方签订的有效劳动合同书； 2、社保机构出具并盖章的投标单位为其缴纳2021.9月-2022.2月的养老保险缴费记录。 | 劳动合同书 及养老保险记录 |
| 4 | 业绩 | 拟派项目养护负责人自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）在投标单位承担过面积不低于1.5万平方米的绿化养护业绩。（业绩证明合同不能证明养护项目面积不低于1.5万平方米绿化养护业绩的，则另需提供业主确认并盖章的相关证明材料。） | 业绩证明合同不能证明养护项目面积不低于1.5万平方米绿化养护业绩的，则另需提供业主确认并盖章的相关证明材料 |
| 5 | 承诺书 | 项目负责人每月必须保证至少有15天在现场，酒店要求的特殊情况也必须到场（如重大节日，重大活动等） | 格式自拟 |
| 6 | 疫情承诺书 | 疫情承诺书 | 疫情承诺书 |
| 注：1、提供以上所有资料加盖投标单位公章的复印件，单独装订在资格审查资料包中； 2、上述(1)～(6)中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过； |  |  |  |

三、评分办法：综合评分法

| 项目 | 项目总分 | 评分标准 | 分项权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标 （养护方案及应急预案、内部考核方案、业绩） （30分） | 30 | 1、投标人根据本项目绿化养护需求提供针对厂区各区域的月度、季度、年度的养护方案及特殊天气（如台风、暴雪等）的应急方案与措施。评委根据绿化养护方案及应急预案与措施酌情打分，优秀的得6（含）—10分；良好的得3（含）-6分；普通的得0（不含）-3分；较差或没有的得0分。 2、评委根据各投标人对招标人全园绿化养护项目内部考核方案（可提供台账样本）进行评审，酌情打分，优秀的得6（含）—10分；良好的得3（含）-6分；普通的得0（不含）-3分；较差或没有的得0分。 3、拟派项目负责人近三年（2019年1月1日至今）承担过单项合同价45万元及以上的类似绿化养护工程业绩，并附合同协议书(合同需体现项目负责人姓名，若无法体现项目负责人姓名则另行提供加盖项目业主单位红章的项目负责人证明材料）和考核反馈表（如没有考核反馈表可以提供加项目盖业主单位红章的绿化养护服务合格证明），两者缺一不可，有1个得2分，最多得10分。 | 30 |
| 商务标 （70分） | 70 | 1、确定有效报价：投标报价低于招标控制价的投标报价为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的作废标处理。本项目招标控制价为48万元人民币/年）。 2、确定基准价：所有有效报价的算术平均值为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分70分，各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，下浮1%扣0.6分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。 | 70 |
| 注：投标报价为一年的养护费用。 |  |  |  |

备注：

1、有效报价是指投标人的报价低于招标人设定的最高限价，高于或等于最高限价的均视为无效报价。

2、本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。

# 第三章 合同条款

甲方：南通滨江酒店管理有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，甲乙双方根据《中标通知书》内容：甲方南通滨江酒店管理有限公司（以下简称甲方）与乙方                （以下简称乙方）签订绿化养护合同。相关具体商务及技术条款如下：

一、商务条款

1.合同总价：金额(大写)：             （金额，单位元）。

1.1南通滨江洲际酒店二级绿化养护工程（含除草、施肥、病虫害防治、草坪花木修剪、灌溉、酒店路面井盖上表面的除杂草青苔等养护总包），范围包含行道树、绿地内乔木3071株、栽植色带48938.84㎡、栽植水生植物4410㎡、草花布置594.74㎡、黑麦草面积73571.69㎡等整个酒店绿化养护。

2. 付款方式：

2.1甲方实行季度性考核，每季度的5日前根据《绿化养护考核方案》中考核内容，对上季度绿化养护情况进行考核，绿化养护费用与考核分数挂钩。如考核中有不合格的，扣除相应分数（如分数扣完后，可进行倒扣），从季度绿化养护费用中进行相应部分金额扣减，绿化养护费用每季度结算一次。甲方按季度拨付全年绿化养护费用的25%。以人民币汇款的形式汇入乙方账号，次季度经甲方确认上季度养护合格并收到乙方开具的发票后，结清上季度费用。

2.2乙方凭以下资料与甲方进行结算：

（1）乙方开具对应的增值税等额发票。

（2）绿化养护服务质量考核单（考核结果与合同款结算直接挂钩）。

3.服务期限：绿化养护服务项目合同期限为一年，具体起止时间以合同签订时间为准。

4.服务地点：南通滨江酒店管理有限公司内。

5.履约保证金：用于约束乙方按合同履行义务，若乙方未能按招标文件中甲方需求完成合同约定的服务内容、服务质量标准、在合同期间发生重大责任事故、出现违约行为、对社会造成严重影响等后果时，甲方可以没收履约保证金，以补偿甲方所受的经济损失，并有权立即终止合同，并取消以后其投标资格。

（1）本项目履约保证金：5000元。

（2）履约保证金提交时间为：甲乙双方签订合同之前。

（3）履约保证金可采用以下方式之一的形式提交：支票、汇票、转账。

（4）此项目履约保证金为5000元，在签订合同前，乙方应向甲方提交履约保证金，履约保证金在合同期满1个月后且无违约等遗留问题时无息退还。

6.违约责任：乙方不能按合同规定提供服务时，乙方应承担本合同总标的额30%的违约金。

7.合同的解除和变更

7.1合同生效后，除不可抗力外，不得解除和变更。若因变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

7.2变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

二、养护内容

- （一）养护标准

1、绿化比较充分、植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。

2、园林植物达到：

（1）均生长势；尽量保证树木生长旺盛，树冠完整。

（2）叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网及时清理。

（3）枝、干正常：①无明显枯枝、死叉；树冠基本完整；主侧枝分布均匀，树冠通风透光。

（4）措施：按江苏省城市园林绿化二级技术措施要求认真进行养护。

（5）行道树缺株低于1%。

（6）草坪覆盖率达95%以上；草坪内杂草控制在20%以内；生长和颜色正常，不枯黄；基本无病虫害。修剪及时，保持草坪地面平整，修剪高度符合要求（高度≤10cm)，无垃圾及堆料。

3、行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4、绿化生产垃圾争取做到日产日清或按照甲、乙双方的约定，在规定的时间内清除，能坚持在重大节日前进行突击整理。

5、及时对各类乔、灌木、草坪、花草、色块进行病虫害防治，确保基本无虫害、无药害。

6、无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为破坏，能及时发现和处理，绿地、草坪内无堆物堆料等。

7、酒店全园（主干道、马路、园路、水面除外）草坪及灌木丛的落叶做到及时清理，根据季节合理性增加或减少清理次数。

8.在草花花期内草花成活率达到95%以上。

（二）养护工作内容

1、割草

（1）草坪割草：使用割草机进行。质量标准：草的高度保持在5-7公分，具体根据二级绿化养护标准进行。割除的草及时清除。

（2）一般绿地内割草，每月平均至少1次（具体视草坪长势而定），时间与质量要求同上。

2、除草

（1）草坪挑草：杂草连根挑除，挑除的杂草及时清除，草坪纯度保持在90%以上。

（2）地被植物除草，视杂草生长情况决定除草次数和除草方式（削、拔）。质量基本控制在无杂草状态，拔、削除的杂草及时清除。

（3 ）人工或化学方法除杂草，每年不少于2次。

3、修剪

（1）整形树修剪：除冬季（11-1月）外每月一次。

质量：剪下的树叶及时清除，保持整形的几何面基本平整，大部分枝条之间长短差不超过2-4cm，具体根据江苏省城市园林二级绿化养护标准进行枯枝剪除。

（2）绿篱、绿球修剪，视植物生长情况及品种不同而定，保证绿篱基本平整，线条清晰，绿球外形基本完整。

（3）灌木修剪：一年2-3次。夏季开花的于冬季进行，春季开花的于花后进行。其他苗木必须每年至少一次。

（4）行道树修剪，一年一次，按美观原则，于冬季进行。

（5）一般树木修剪，必须按美观原则，随时进行。

（6）草坪每月切边一次。

4、病虫防治

（1）园区内喷施农药，严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，必须严格执行《国家植物保护条例》及《国家农药使用防毒技术措施》、《农药安全使用规则》。使用的化肥标有制造厂的名字和商标、制造和出厂日期和保质期，确保树木正常生长。

（2）行道树：视病虫发生情况及时进行。

（3）一般树种：视病虫发生情况及时进行。

（4）打药水3-6次（根据不同季节的病虫害喷施不同的药剂）

（5）其他寄生性植物及病害防治对象应及时清除。草坪锈病，各类灌木都应及时检查及时防治。

质量：喷洒要及时做到均匀细致。事后要检查，对效果不好的要重新喷药，同一树种病虫株害率控制达到江苏省城市园林二级绿化养护标准。

5、清除落叶枯枝死树

凡清理下的落叶枯枝死树需根据实际情况争取及时清理。

（1）乔木的清除落叶枯枝工作：高大行道树的枯枝工作及时进行，不得挂树一周以上。草坪及灌木丛中的落叶根据情况进行清理。

（2）灌木绿篱的清除枯枝落叶工作，应随时进行，不得超过一月以上。

（3）死树：一经发现随时清除。

6、抗旱

视天气随时注意抗旱、浇水，确保树木存活率。

7、抗台扶正

（1）由于大风、大雨等原因，行道树或其它乔木（本养护期内发生的）树干倾斜度超过10%以上的必须予以扶正。确实难以扶正的，要加以支撑防止加重倾斜。

（2）在台风来临之前，及时做好抗台准备工作，对易倒伏的树木予以支撑保护，已被台风倾倒的树木，条件允许的情况下及时予以扶正。

8、冬季保暖

做好冬季保暖工作，对不耐寒的品种需落实保暖措施。

9、草坪常绿

甲方现有草坪养护，冬季及时补种进口黑麦草草籽，保证四季常绿。

10、浇水和施肥

酒店园区所有植物的浇水、施肥

① 浇水

- 根据植物的不同，浇灌的次数不同，合理掌握浇灌次数，如应干旱造成绿植死亡，由乙方负责免费补种。

- 在其它季节，应根据气候、土壤和植物的品种的情况进行。

② 施肥。

在绿化工作中，适时补充微肥，平衡施肥。

① 冷地型草种追肥宜在春季和秋季，暖地型草种的追肥宜在晚春。

② 追肥应以复合肥料为主。追肥的时间和数量可根据土壤肥力、草种和幼苗生长情况而定。

③ 早春、晚秋可施有机肥，每年2-3次复合肥。

④ 施肥方法可撒施和根外追肥。

三、绿化养护考核办法

（一）考核方式

甲方根据公司实际情况，制订《绿化养护考核方案》，总分为100分。

并实行季度性考核，每季度的5日前根据《绿化养护考核方案》中考核内容，对上季度绿化养护情况进行考核，绿化养护费用与考核分数挂钩。如考核中有不合格的，扣除相应分数（如分数扣完后，可进行倒扣），从季度绿化养护费用中进行相应部分金额扣减，绿化养护费用每季度结算一次。具体需要支付绿化养护费如下表：

| 考核分数大于等于95分 | 支付绿化养护费的100% |
| --- | --- |
| 考核分数小于95分大于等于90分 | 支付绿化养护费的95% |
| 考核分数小于90分大于等于85分 | 支付绿化养护费的90% |
| 考核分数小于85分大于等于80分 | 支付绿化养护费的85% |
| 考核分数小于80分大于等于75分 | 支付绿化养护费的80% |
| 考核分数小于75分大于等于70分 | 支付绿化养护费的75% |
| 考核分数小于70分大于等于65分 | 支付绿化养护费的70% |
| 考核分数小于65分大于等于60分 | 支付绿化养护费的65% |
| 考核分数小于60分 | 支付绿化养护费的60% |

1、考核分数为60分及以下扣减当季度养护费用，同时责令其限期整改。限期内整改不合格的，扣除当季养护费用，直至整改合格。如据不整改，或者同类养护问题在季度里多次发生的且没有及时整改的，甲方有权终止合同，并扣除乙方履约保证。

2、乙方在养护期内累计出现两次考核60分及以下的，甲方有权终止养护合同，并全额扣除履约保证金，并将另按原评标名次或重新组织招标选择养护单位。

3、以上所有扣减费用均不再返还。

（二）考核形式

1、自查，先由乙方自查。

2、甲方每季度将定期和不定期相结合方式组织进行绿化养护情况考核。采取现场拍照等方式，按养护要求对厂区绿化养护工作进行综合评定打分。考核内容根据植物的生长特性以及不同季节的绿化养护工作特点，针对绿化补植、草花布置、树木修剪、草坪修剪、树穴切边、树木施肥、病虫害防治等养护项目进行考核。

考核结束后，甲方通知乙方，经乙方现场确认后，发出整改通知单要求其进行整改。考核结果每季度汇总一次，作为绿化养护费用支付及扣款的依据。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、对乙方各项管护工作进行现场监督。每月甲方负责人与乙方负责人相约共同对园林绿化养护进行检查，在检查过程中如发现不符合江苏省城市园林二级绿化养护标准则组织整改，整改后待甲方确认。

2、甲方有权提前对养护量及养护范围提出调整。

3、按合同及时支付相关养护费用。

4、本合同终止后一月内，甲方退还乙方全额履约保证金。

5、做好与本绿化养护工程有关的其它单位、部门的协调工作。

6、负责免费提供养护用水电，保证园区内各绿地取水口有浇灌用水。

7、免费提供放置工具、机械的工具房。

8、酒店园区原枯死树木的清理工作、其他单位缺陷期养护的苗木和草花种植不在此合同范围内。

9、免费提供酒店内临时绿化垃圾的堆放场所。

10、因甲方安全隐患所造成的乙方人员、财产损失，由甲方负责赔偿。

（二）乙方权利与义务

1、自觉接受甲方的管理监督。

2、当项目负责人或现场负责人出现人事变动时，要提前15天书面通知甲方。

3、服从甲方安排，做好以下服务工作：①因不可抗力造成的抢修保养工作；②发生各种自然灾害后的应急补救工作；③乙方配合甲方完成因上级布置的突击性活动。④尽量保证区域树木茂盛、草坪葱郁平整。⑤工作人员着装得体，统一着装，按照甲乙双方的合同要求，负责养护现场安全。⑥乙方提供全年的每月的工作计划（每月1号提交本月的工作计划）并提供月度工作小结明细清单（每个月5号前提交上个月的工作小结，由甲、乙方签字确认）

4、重视职工队伍建设。加强思想政治工作，教育职工严格遵纪守法，规范服务，优质服务。加强对员工的安全教育，严格遵守各项安全制度和操作规程，确保不发生工伤、亡事故。乙方职工因触犯法律，被司法机关处理；或因违章、违规、意外而发生工伤亡等各类安全事故，均由乙方负责并承担由此而产生的各类费用。

- 5、因乙方施工养护造成的园区设施及相关部位损坏或破损的，由乙方原价赔偿或按原样修复。除乙方以外的原因，造成的绿地内苗木草坪损坏、死亡，乙方不负责任，因甲方维修造成园区绿化草坪破损的，乙方无偿修复。（每年不超100平方米）

- 五、违约责任

- 合同有效期内，任何一方不得随意终止或变更合同。

- 甲乙双方任何一方如提前终止或变更合同需提前30天通知对方，如终止合同，甲方需结清乙方自工作停止日前所有费用，包括乙方的全额履约保证金等。

- 六、其它

- 甲方由于接待任务的要求、景观提升的要求、南通市绿化园林管理处的特殊景观要求等在乙方责任范围外发生的费用需另外结算。

七、关于不可抗力

1．如果乙方因不可抗力而导致不能履行合同义务的话，乙方不应承担违约或终止合同的责任。

2．本条所述的“不可抗力”系指那些不可预见、不能避免并不能克服的客观事件，但不包括乙方的违约或疏忽。不可抗力事件包括战争、地震、洪水、台风、疫情等因素。

3．不可抗力事件发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争议解决方式：

1、合同生效后，双方都应严格履行合同，如出现问题双方应积极协商解决，协商不成则向南通市人民法院提起诉讼。

2、招标文件、投标书和投标书附件、中标通知书均为合同不可分割部分。

3、合同履行中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“补充协议”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

4、本合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后生效。

5、本合同一式四份，双方各执两份。

甲方：(盖章）                   乙方：(盖章）

代表：                           代表：

签订日期：                       签订日期：

第四章 项目需求

绿化二级养护要求

- 一、项目概况：

- 1、工程地点：南通滨江洲际酒店全园

- 2、养护规模：南通滨江洲际酒店二级绿化养护工程（含除草、施肥、病虫害防治、草坪花木修剪、灌溉、酒店路面井盖上表面的除杂草青苔等养护总包），范围包含行道树、绿地内乔木3071株、栽植色带48938.84㎡、栽植水生植物4410㎡、草花布置594.74㎡、黑麦草面积73571.69㎡等整个酒店绿化养护。

- 3、承保方式：包工包料，确保整个酒店园区乔木、绿化100%存活率。

- 4、养护时间及养护等级：一年，具体起止时间以合同签订时间为准；达到全国绿植二级养护。

- 5、项目年度预算：人民币48万元。

- 二、二级养护标准及工作内容

- （一）养护标准

1、绿化比较充分、植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。

2、园林植物达到：

（1）均生长势；尽量保证树木生长旺盛，树冠完整。

（2）叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网及时清理。

（3）枝、干正常：①无明显枯枝、死叉；树冠基本完整；主侧枝分布均匀，树冠通风透光。

（4）措施：按江苏省城市园林绿化二级技术措施要求认真进行养护。

（5）行道树缺株低于1%。

（6）草坪覆盖率达95%以上；草坪内杂草控制在20%以内；生长和颜色正常，不枯黄；基本无病虫害。修剪及时，保持草坪地面平整，修剪高度符合要求（高度≤10cm)，无垃圾及堆料。

3、行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4、绿化生产垃圾争取做到日产日清或按照甲、乙双方的约定，在规定的时间内清除，能坚持在重大节日前进行突击整理。

5、及时对各类乔、灌木、草坪、花草、色块进行病虫害防治，确保基本无虫害、无药害。

6、无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为破坏，能及时发现和处理，绿地、草坪内无堆物堆料等。

7、酒店全园（主干道、马路、园路、水面除外）草坪及灌木丛的落叶做到及时清理，根据季节合理性增加或减少清理次数。

8.在草花花期内草花成活率达到95%以上。

（二）养护工作内容

1、割草

（1）草坪割草：使用割草机进行。质量标准：草的高度保持在5-7公分，具体根据二级绿化养护标准进行。割除的草及时清除。

（2）一般绿地内割草，每月平均至少1次（具体视草坪长势而定），时间与质量要求同上。

2、除草

（1）草坪挑草：杂草连根挑除，挑除的杂草及时清除，草坪纯度保持在90%以上。

（2）地被植物除草，视杂草生长情况决定除草次数和除草方式（削、拔）。质量基本控制在无杂草状态，拔、削除的杂草及时清除。

（3 ）人工或化学方法除杂草，每年不少于2次。

3、修剪

（1）整形树修剪：除冬季（11-1月）外每月一次。

质量：剪下的树叶及时清除，保持整形的几何面基本平整，大部分枝条之间长短差不超过2-4cm，具体根据江苏省城市园林二级绿化养护标准进行枯枝剪除。

（2）绿篱、绿球修剪，视植物生长情况及品种不同而定，保证绿篱基本平整，线条清晰，绿球外形基本完整。

（3）灌木修剪：一年2-3次。夏季开花的于冬季进行，春季开花的于花后进行。其他苗木必须每年至少一次。

（4）行道树修剪，一年一次，按美观原则，于冬季进行。

（5）一般树木修剪，必须按美观原则，随时进行。

（6）草坪每月切边一次。

4、病虫防治

（1）园区内喷施农药，严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，必须严格执行《国家植物保护条例》及《国家农药使用防毒技术措施》、《农药安全使用规则》。使用的化肥标有制造厂的名字和商标、制造和出厂日期和保质期，确保树木正常生长。

（2）行道树：视病虫发生情况及时进行。

（3）一般树种：视病虫发生情况及时进行。

（4）打药水3-6次（根据不同季节的病虫害喷施不同的药剂）

（5）其他寄生性植物及病害防治对象应及时清除。草坪锈病，各类灌木都应及时检查及时防治。

质量：喷洒要及时做到均匀细致。事后要检查，对效果不好的要重新喷药，同一树种病虫株害率控制达到江苏省城市园林二级绿化养护标准。

5、清除落叶枯枝死树

凡清理下的落叶枯枝死树需根据实际情况争取及时清理。

（1）乔木的清除落叶枯枝工作：高大行道树的枯枝工作及时进行，不得挂树一周以上。草坪及灌木丛中的落叶根据情况进行清理。

（2）灌木绿篱的清除枯枝落叶工作，应随时进行，不得超过一月以上。

（3）死树：一经发现随时清除。

6、抗旱

视天气随时注意抗旱、浇水，确保树木存活率。

7、抗台扶正

（1）由于大风、大雨等原因，行道树或其它乔木（本养护期内发生的）树干倾斜度超过10%以上的必须予以扶正。确实难以扶正的，要加以支撑防止加重倾斜。

（2）在台风来临之前，及时做好抗台准备工作，对易倒伏的树木予以支撑保护，已被台风倾倒的树木，条件允许的情况下及时予以扶正。

8、冬季保暖

做好冬季保暖工作，对不耐寒的品种需落实保暖措施。

9、草坪常绿

甲方现有草坪养护，冬季及时补种进口黑麦草草籽，保证四季常绿。

10、浇水和施肥

酒店园区所有植物的浇水、施肥

① 浇水

- 根据植物的不同，浇灌的次数不同，合理掌握浇灌次数，如应干旱造成绿植死亡，由乙方负责免费补种。

- 在其它季节，应根据气候、土壤和植物的品种的情况进行。

② 施肥。

在绿化工作中，适时补充微肥，平衡施肥。

① 冷地型草种追肥宜在春季和秋季，暖地型草种的追肥宜在晚春。

② 追肥应以复合肥料为主。追肥的时间和数量可根据土壤肥力、草种和幼苗生长情况而定。

③ 早春、晚秋可施有机肥，每年2-3次复合肥。

④ 施肥方法可撒施和根外追肥。

三、养护时间及养护等级

一年，具体起止时间以合同签订时间为准，全园绿植按江苏省城市园林二级绿化养护。

四、支付方式

本养护合同书的养护费用预算为每年人民币（大写）       ，（小写）        元，税票需开具与申请金额相等的增值税专用发票。甲方按季度拨付全年绿化养护费用的25%。以人民币汇款的形式汇入乙方账号，次季度经甲方确认上季度养护合格并收到乙方开具的发票后，结清上季度费用。

五、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、对乙方各项管护工作进行现场监督。每月甲方负责人与乙方负责人相约共同对园林绿化养护进行检查，在检查过程中如发现不符合江苏省城市园林二级绿化养护标准则组织整改，整改后待甲方确认。

2、甲方有权提前对养护量及养护范围提出调整。

3、按合同及时支付相关养护费用。

4、本合同终止后一月内，甲方退还乙方全额履约保证金。

5、做好与本绿化养护工程有关的其它单位、部门的协调工作。

6、负责免费提供养护用水电，保证园区内各绿地取水口有浇灌用水。

7、免费提供放置工具、机械的工具房。

8、酒店园区原枯死树木的清理工作、其他单位缺陷期养护的苗木和草花种植不在此合同范围内。

9、免费提供酒店内临时绿化垃圾的堆放场所。

10、因甲方安全隐患所造成的乙方人员、财产损失，由甲方负责赔偿。

（二）乙方权利与义务

1、自觉接受甲方的管理监督。

2、当项目负责人或现场负责人出现人事变动时，要提前15天书面通知甲方。

3、服从甲方安排，做好以下服务工作：①因不可抗力造成的抢修保养工作；②发生各种自然灾害后的应急补救工作；③乙方配合甲方完成因上级布置的突击性活动。④尽量保证区域树木茂盛、草坪葱郁平整。⑤工作人员着装得体，统一着装，按照甲乙双方的合同要求，负责养护现场安全。⑥乙方提供全年的每月的工作计划（每月1号提交本月的工作计划）并提供月度工作小结明细清单（每个月5号前提交上个月的工作小结，由甲、乙方签字确认）

4、重视职工队伍建设。加强思想政治工作，教育职工严格遵纪守法，规范服务，优质服务。加强对员工的安全教育，严格遵守各项安全制度和操作规程，确保不发生工伤、亡事故。乙方职工因触犯法律，被司法机关处理；或因违章、违规、意外而发生工伤亡等各类安全事故，均由乙方负责并承担由此而产生的各类费用。

- 5、因乙方施工养护造成的园区设施及相关部位损坏或破损的，由乙方原价赔偿或按原样修复。除乙方以外的原因，造成的绿地内苗木草坪损坏、死亡，乙方不负责任，因甲方维修造成园区绿化草坪破损的，乙方无偿修复。（每年不超100平方米）

- 六、违约责任

- 合同有效期内，任何一方不得随意终止或变更合同。

- 甲乙双方任何一方如提前终止或变更合同需提前30天通知对方，如终止合同，甲方需结清乙方自工作停止日前所有费用，包括乙方的全额履约保证金等。

- 七、其它

- 甲方由于接待任务的要求、景观提升的要求、南通市绿化园林管理处的特殊景观要求等在乙方责任范围外发生的费用需另外结算。

八、关于不可抗力

1．如果乙方因不可抗力而导致不能履行合同义务的话，乙方不应承担违约或终止合同的责任。

2．本条所述的“不可抗力”系指那些不可预见、不能避免并不能克服的客观事件，但不包括乙方的违约或疏忽。不可抗力事件包括战争、地震、洪水、台风、疫情等因素。

3．不可抗力事件发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

# 九、本养护责任书未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

# 第五章   投标文件格式

# 一、投标函

（招标人）                     　：

根据已收到的                         （项目名称）的招标文件，我单位经研究上述招标文件及相关文件后，愿以人民币（大写）     　 　            元的一年养护费用总价，按上述招标文件的条件承包该项目的一年绿化养护。

- 一旦我方中标，我方保证在合同签订后将服从招标人安排，不延误贵方整个进度时间。

- 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

- 我方愿意履行自己在招标文件中的全部承诺和责任。

- 我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条款之规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

- 我方承诺，与招标单位没有任何经济关联，我方不是招标人的附属机构。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日　　　期：     年   月   日

二、投标报价汇总表

项目名称：南通滨江酒店管理有限公司全园绿化养护项目

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表样式，不得自行改动。

2、报价时，只报一年养护费用的总价。投标报价应包括全园绿化养护项目包括树木养护、草坪养护、绿化补植、草花布置、应急抢险等以及投标人企业利润、税费、招标代理服务费等全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本项目的所有费用以及包含响应投标文件采购要求的所有费用。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日　　　期：     年   月   日

- 三、详细报价表

（格式自拟，加盖投标单位公章）

- 四、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)          的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

法定代表人身份证复印件或扫描件

- 五、授权委托书（如有授权）

本人        (姓名)系                (投标人单位名称)的法定代表人，现授权委托                       (姓名)（身份证号：                 )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改

(项目名称)投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

投标人：                           (盖单位章)

法定代表人：                         (签字或印章)

日期：

授权委托人身份证复印件或扫描件

- 六、疫 情 承 诺 书

(招标人)：

我方参加你方的施工项目        （以下简称“本项目”）的投标，现我方向你方慎重承诺：在施工期间做好疫情防控工作。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日