合同协议书

招标单位（或称甲方）：南通沪通置业有限公司

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

一、 项目概况

项目名称：南通西站片区薛平路、薛桥路绿化养护劳务采购项目

项目地点：南通市通州区平潮镇

养护范围：南通西站片区薛平路、薛桥路两侧绿化，约9100m2

二、合同价款与付款方式

2.1合同价款：本项目费用分两部分组成。

（1）景观绿化养护费为    元/㎡·年，面积按实结算，养护范围为道路侧石以外绿化区域，费用包括为完成本项目所必须的项目部、临时工程、人工、机械、设备、利润、税金、各项保险等所需的全部费用；

（2）用作本次养护范围内苗木的更换或补植以及招标人绿化养护工作外临时应急苗木的补植和其他签证等内容，由业主指定并计量，费用依据工程签证资料、计量规则、计价办法以及南通市造价管理机构发布的同期信息指导价套用相关定额计取，并下浮20%（固定下浮率，不参与报价），总价措施费、规费均不计，税金按实结算，认质认价材料不下浮，且该部分的总费用不超过3万元。

本养护项目，双方暂定总合同价款为        （大写：人民币           ），其中，不含税合同价款为       元，增值税为      元，增值税专用发票税率为     %。

2.2、付款方式：

养护经费根据季度考核和常态考核结果，按季测算，每季度支付一次。考核合格分为90分，90分以上不扣减管护费。季度考评分不足90分（不含），每少1分扣减养护合同价的1%，考评分低于70分的当季养护费全部扣除。

合同期满前3个月暂停支付养护经费。待与下一轮养护接管单位交接手续办妥后一次性结算拨付。绿地存在问题的需在规定时间内按要求整改到位后交付接管单位，逾期整改不到位由接管单位进行整改，所需费用由原养护单位承担，从养护经费中扣除（按当期造价处发布的指导价和相关定额计取，如无指导价则按市场询价）。

养护期内因规划建设、基建移伐等政策性调整发生养护面积减少或养护等级调整的，或因测绘面积与招标量不一致的，依据实际数量及相应投标报价按实调整养护费。

三、养护主要内容、绿化养护考核项目

（一）、服务期：从养护项目交接之日起至2024年3月31日结束，合同期限包含试用期一个月，若试用期内，经考核不通过（考核分≥80分），将无条件终止合同，费用不予结算。

（二）、养护主要内容

（1）日常养护【包括但不限于修剪、施肥、除草、抗旱、排涝、补（移）植及更换、涂白、防寒、病虫害防治、废弃物处置等】，黑麦草复播，草本花卉栽植布置，应急抢险，工程缺陷恢复等内容。要求绿地无杂草、树木生长旺盛、无缺株（块），无明显斜倒，无明显病虫害、适时修剪，无枯枝死树，绿地无黄土露天现象，行道树无缺株断线等。

备注：绿化补植含台风等恶劣气候引起苗木缺失而进行的补植（气象灾害预警级别橙色及以上并且管护措施到位的除外）。

（2）本次采购项目中由招标人提供的苗木，乙方负责种植及养护，费用根据甲方相关计量、计价办法结算。种植前乙方须现场确认招标人提供的苗木状况，并签署接收单，一经接收，乙方在养护期内若出现苗木死亡、残疾等情况，乙方应自行更换不低于原规格的苗木，重新更换苗木的费用自理；

（3）乙方提供劳务人员及机械设备配合招标人进行绿化养护工作，本项目养护肥料、农药及黑麦草草籽等均由甲方提供。

（4）中标后，乙方应根据甲方提供苗木清单，做好待接养护量的清点登记工作，并形成书面交接确认单，一经确认，乙方不得再对现场提出疑议，在养护过程中若出现苗木死亡、残疾等情况的，乙方应自行更换不低于原规格的苗木，费用自理。

（5）乙方保证苗木成活率达到100%。合同履行期间，由于乙方养护不当、管护不力以及台风等恶劣天气（气象灾害预警级别橙色及以上且管护措施到位的除外）影响造成苗木死亡、残疾、缺失等，应当在发生之日起 10 天内清除、更换或进行补植，费用自理。非种植季节无法补植的，需经甲方同意后，按补植计划在规定期限内完成。树木补植应按现状品种、规格补齐。合同期满验收时，因养护责任造成的苗木缺失，按现状规格及当期指导价赔付补植费。

（6）养护进场前，乙方应根据《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》措施要点，制订年度绿化养护工作方案，报甲方审核通过后组织实施。

（7）养护过程中涉及到的养护机械、设备（包括但不限于吊车、洒水车、手扶自走式剪草机、打药机、割灌机、登高车辆、树枝粉碎机等）均由乙方提供，包括机械设备的燃油费等，费用包含在合同总价中。

（8）乙方须配备必要的安全防护设施设备，操作人员应经过岗前培训合格后方可上岗。作业人员应身体健康，掌握作业技能，做好个人防护，严禁吸烟和酒后作业。做好占道、高空、梯具、机械、高温等作业，以及消防安全，化肥、农药、汽油存放与使用等方面的安全生产工作。

（9）养护期间有关人身、财产保险及第三方责任险等乙方均需办理，保险费用均包含在合同总价中，如发生人身、财产、安全等事故，造成损失的，均由乙方自行承担。

（10）本轮养护期满前1个月内，乙方完成与下轮中标单位的交接。

（11）绿化养护考核：按照相关绿化考核标准，原则上每季度组织一次，对本项目养护范围内的杂草清除、树木修剪、草花布置、施肥管理、病虫防治、草籽复播等养护作业进行考评。除季度考评外，甲方将不定期组织抽查，抽查考核标准按照季度考核标准执行。

（12）因乙方原因，按照养护考核标准连续3次考核平均得分低于80分的以及未达到合同约定的养护标准的，除赔偿招标人损失外，甲方有权终止合同，且养护费用不予结算。

（三）绿化养护考核项目（具体详见《片区绿化管养考评办法》）。

养护进场前，乙方应根据《片区绿化管养考评办法》考评标准，制订年度绿化养护工作方案，报甲方审核通过后组织实施。

1、绿化补植

合同期间，由于乙方养护不当、管护不力以及台风等恶劣天气（气象灾害预警级别橙色及以上且管护措施到位的除外）影响造成苗木死亡、残疾、缺失等，应当在发生之日起10天内清除、更换或进行补植，费用自理。非种植季节无法补植的，需经甲方同意后，按补植计划在规定期限内完成。树木补植应按现状品种、规格补齐。乔木应采用规格相近的全冠苗，原则不低于原地径、胸径的同品种树木。成荫树林内的缺株经确认后可不予补植。

合同截止日前3个月和6个月内，未经甲方同意，乙方不得对灌草类、乔木类苗木进行补植；验收时，补植苗木一律不予认可。

合同期满验收时，因养护责任造成的苗木缺失，按现状规格及当期指导价套定额后赔付补植费。

2、绿化调整

因树木生长过密需间伐或政策需要（基建移伐除外）进行5公里内就近迁移的，根据甲方通知，由养护单位组织实施并负责树木移出后的现场绿化整理。费用不另计。

3、黑麦草复播

9月底前，乙方应制订黑麦草复播计划，报甲方同意后组织实施。黑麦草复播发芽后，到成坪验收前，管护单位应加强水肥管理，确保芽苗生长良好。11-12月期间，甲方组织对黑麦草复播工作进行验收，成坪率不得低于85%，且成坪均匀。

4、草花栽植

绿地所种植草花由发包人提供，承包人每次布置前将方案报送发包人审定后实施，具体规定如下：草花布置前做好填（取）土、耕翻、清杂、施肥、整地形等前期作业。换花空置期应控制在 2 天内，如需对土壤翻晒或药物消毒杀菌，经确认可适当延长空置期，但最长不宜超过 7 天。如因承包人因后期养护造成草花提前枯萎的所需重新栽植草花由承包单位自行承担。

5、病虫害防治

乙方应做好养护范围内园林植物病虫害监测和防治工作。乙方应根据绿化养护病虫害季节性特点，结合绿地植物品种类型，制订年度病虫害防治方案报甲方同意后实施。

合同期间，乙方应密切关注绿地内病虫迹象，一旦发现，立即上报甲方，并视其情形及时做好防治工作。

鼓励采用生物防治措施进行病虫害防治，严禁使用剧毒类或国家明令制止类药物进行病虫害防治。

6、施肥

乙方应根据植物长势和特性，合理使用合格肥料。乙方应提前半个月制定详细计划，经甲方认定后做好实施工作。施肥用量规定如下：

草坪施肥：原则上在草坪生长期每修剪一次施一次，肥料以速效N、P、K三元复合肥为主，生长旺期可以速效N肥为主，用量为每平方米0.3公斤/年。

树木施肥：每年冬季施用一次有机肥，用量为绿化每平方米0.75公斤/次、行道树及绿地内大乔木每株2.5公斤/次。色块（片植）、绿篱、地被等以撒施为主，乔灌木、球类等以穴施为主。

除每年1次有机肥施用外，另根据植物长势和个体差异，灵活采用各种追肥措施，原则上生长季节，各类植物至少追加水肥4次，花灌木花后追肥一次。

实际施用量，由甲方现场跟踪监管、按实计量。施肥时，应做好肥料使用台账记录和相关影像资料归档。经甲方发现承包人将肥料领用至它处，罚款500/次。施用完成空袋统一回收送至甲方。

（四）行业管理

1、落实专人、专车实行24小时全天候护绿巡查。

2、护绿巡查执行动态管护制度，对养护中存在的问题做到自查自纠，并做好每日巡查记录和移动巡查轨迹考勤。

3、发现占绿毁绿现象，乙方应第一时间制止，并及时上报甲方，同时协助甲方或执法部门做好现场调查工作。现场受损的，乙方自行保留证据并整理受损清单，经甲方或执法部门确认后一周内恢复原状，恢复费用可依法从案件查处或理赔款中列支；无法查处的，则由乙方自行承担。

4、接到城市树木迁移、临时占用绿地审批事项流转单（交办单）后，需派项目负责人及时到现场进行拍照、测量、统计及确定基建移伐点位与周边的准确位置（点位与周边固定物的方位），如实填写现场勘察记录表。

5、行政事项许可后，乙方必须在约定时间内完成基建移伐预决算编制、绿化移植及场地交割单办理，并对基建移伐现场的范围、时效做好监管工作。

6、根据甲方要求，及时清理和恢复被损、被毁绿地，10日内完成。绿化恢复需监理全程监管，绿化恢复竣工后乙方需在1周内将相关材料报送甲方，申请竣工验收，未进行验收的项目不得进行竣工结算。

（五）秩序管理

1、对不文明行为要坚决制止劝告，对有可能发生意外状态的要立即处置，并及时向相关部门报告。

2、无摊点和流动摊贩。车辆停放在指定位置、整齐有序。

3、租用绿地进行经营或举办活动，必须事先取得有关行政机构许可，并报甲方备案。经许可的活动，要有效监管。对于甲方安排的活动，要无条件服从，并积极配合做好相关工作。

4、发现打架斗殴、疑似非法集会等行为立即劝阻并及时报警。

（六）应急抢险、各类重大活动迎查

1、做好各类突发事件应对预案，按要求储备各类应急物资，做好交通事故、110联动报警和其他不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急处置和、台风、暴雪、暴雨等灾害性天气的防范、抢险，以及各类重大活动迎查突击性工作。

2、台风、暴雨等特殊天气，根据发包方应急预案执行。实行24小时巡查值班，及时根据预警等级组织相应的应急抢险队伍并上报工作动态，一旦发生险情，随时处置，并及时向有关部门回复处理情况。

3、在各类重大活动迎查期间，应强化组织领导，建立高效的快速反应机制，及时处置上级交办的事项，保质保量完成临时性、突击性工作任务。

（七）事件处置

及时处置政府热线等转办案件，以及相关部门交办、政协提案、人大建议和各类群众来电来访等案件，并按甲方要求在规定时间内回复处置结果。

（八）安全生产、综合治理、文明作业

1、建立健全单位、部门、作业班组三级安全生产组织体系，切实加强对安全生产的组织领导。安全生产工作应与其他各项业务工作同安排、同布置、同检查、同考核。

2、制订科学合理的安全生产规章制度及相关应急预案，分级负责，责任到人。

3、配备必要的安全防护设施设备，操作人员应经过岗前培训合格后方可上岗。

4、作业人员应身体健康，掌握作业技能，做好个人防护，严禁吸烟和酒后作业。

5、做好占道、高空、梯具、机械、高温等作业，以及消防安全，化肥、农药、汽油存放与使用等方面的安全生产工作。

（九）其它

1、进场前3天内，报送全年养护作业计划和该范围养护管理人员组成表。结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划。

每月28日前报送本月管护工作总结及下月养护计划，每周一报送周计划。计划需明确每个养护地段的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和保障措施等。

2、建立健全台帐资料，包括草花布置、病虫害防治、黑麦草播种、修剪、涂白、切边、补植、施肥等，以及每日巡查存在问题自查自纠、养护量统计（含增减）、数字化城管案例处置、园林设施运行与维护、来电来访、应急抢险、安全生产、环境卫生管理等。

3、按通知要求准时参加各类绿化养护会议、培训、考察活动。养护负责人保持24小时通信畅通、QQ在线。

4、负责好管理站的内勤管理，包括接待、卫生、值班等后勤保障，做到热情接待、不脱岗。

5、承包期内，甲方如将新增管护量就近委托承包方管护，承包方不得以任何理由和借口拒绝。养护单价参照乙方中标单价格执行。

四、办公场所

乙方作为养护专业企业，要有固定办公场所、固定管理技术人员、固定养护专业工人、固定生产设备等。

五、管理机制

乙方应有完整的机构、完善的运营机制、完备的管理制度和措施，完全有效的灾害防治预案。

六、养护等级

养护等级：达到通政园管【2020】43号文件内道路绿化二级养护。

七、 双方权利和义务

1、甲方权利和义务

（1）将养护工程区域内的树木、草坪、花卉、及其它需要养护的设施，列明范围或清单，双方进行现场确认。

（2）全面监督、指导、检查、验收乙方工作，发现问题及时通知乙方，并要求乙方及时予以处理，对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供帮助。

（3）甲方有权制定相应之管理措施、监督检查标准等，以保证乙方按照合同及其他双方议定之要求进行作业。

（4）甲方除按合同约定向乙方支付养护费用外，不再向乙方支付其他任何费用。

（5）协助乙方维持施工秩序，尽可能提供方便。

2、乙方权利和义务

（1）乙方应严格按本合同约定及其投标书的承诺为甲方受托管理的内容提供专业化的养护管理，在规定的期限内，按标准完成并履行本合同约定的义无。养护所需的工具，设备、机械、人员等均由乙方负责。

（2）应教育所属员工注意安全，防止安全事故的发生；文明施工，及时清理施工现场，做到工完场清；一切安全责任事故由乙方自行负责。

（3）负责区域内各类植物养护及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时向甲方汇报并立即进行补缺、恢复。

（4）开展养护工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；对外开放的养护区域，处理好养护工作与行人的关系。

（5）接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

（6）乙方全部负责养护工作人员的劳动保护和人身安全。

（7）乙方在喷洒农药或除虫剂之前提前告知甲方。

（8）人员要求：项目负责人每周出勤不得少于2天，项目负责人必须保持手机 24 小时畅通，在合同履行过程中，若遇到应急抢险、各类重大活动迎查等突发情况，在接到业主口头通知后半小时内必须到达现场，保证随叫随到。

（9）本项目拟派养护作业人员每次不少于5人，乙方必须做好日常巡查管理工作以及各项台账管理。

八、 安全防护及事故处理

1、一般要求

（1）乙方在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（2）乙方应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

2、安全防范

（1）乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。

（2）乙方对土壤进行消毒或防治病虫害时，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方应按规定妥善收集和处理。

3、环境保护

（1）养护期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运。

（2）乙方应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。

4、事故处理

（1）养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

九、养护工具与材料

乙方自行考虑养护工具与材料，并且垃圾清运、堆放地点的选择由乙方自行解决。

十、 违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方应按合同约定支付养护款。甲方未能按照合同约定履行应尽义务的，应补偿乙方因此支付的相应费用

（2）因甲方原因，造成养护范围内的植物死亡的，其损失由甲方承担。

2、乙方违约责任

（1）因乙方原因，按照养护考核标准连续3次考核平均得分低于80分的及未达到合同约定的养护标准的，除赔偿甲方损失外，甲方有权终止合同，养护费用按合同约定结算，同时作为不良记录存档。

（2）未经甲方同意，乙方擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。为此，甲方有权终止合同。

（3）乙方严重违反合同约定，降低服务质量或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方书面通知整改或警告后仍无效果的，一切责任由乙方自负，甲方有权解除本合同。

十一、履约保证金：本项目不设履约保证金。

十二、合同的生效

本合同在甲、乙双方签字盖章后即生效。

十三、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十四、附则

1、 合同份数：本合同一式捌份，采购单位、供应商各肆份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、询价函、投标函等相关文件均为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（或甲方）：             中标供应商（或乙方）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：