平潮环境综合整治提升项目-马躺路与西站大道交叉口（指挥部门口和西站大道东侧）景观小品工程询价函（二次）

各受邀报价单位：

- 一、询价项目

平潮环境综合整治提升项目-马躺路与西站大道交叉口（指挥部门口和西站大道东侧）景观小品工程项目

- 二、主要实施内容

1、完成马躺路与西站大道交叉口（指挥部门口和西站大道东侧）景观小品制作和安装，具体小品的样式详见方案设计图；完成马躺路北侧绿化带内5个公益标牌的翻新，翻新内容包括但不限于框架的除锈、喷漆、PVC板的更换等，版面内容根据招标人要求。

2、投标人须根据招标人提供的小品方案设计进行深化，深化内容投标人自行考虑，确保结构满足相关设计规范及安全要求，须在深化的设计施工图加盖具有相关钢结构设计资质的单位公章，与投标文件一同递交，否则招标人将取消其投标资格。

3、投标人根据自行设计的施工图进行报价，具体见报价清单。

4、投标人应自行勘察现场，熟悉施工部位及周边等实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。

5、投标人须应在报价中自行考虑与本工程实施过程中可能会发生措施项目，一旦中标，所有与本工程相关的措施费用结算时均不作调整。

6、本工程施工产生的土方、建筑垃圾处置及其它废弃物需按照《南通市区建筑垃圾综合治理工作意见》（征求意见稿）执行，弃运投标人自行考虑，必须运出招标人片区范围以外，由此引发的所有费用均包含在投标总价中。

7、中标单位施工中应注意与相邻近的建筑物（构筑物）的关系，采取合理的措施，避免产生不利影响，相关费用包含在投标总价中。若因中标单位原因造成建筑物（构筑物）出现位移、裂缝等情况，由中标单位负责赔偿。

8、投标人须配备必要的安全防护设施设备，操作人员应经过岗前培训合格后方可上岗。作业人员应身体健康，掌握作业技能，做好个人防护，严禁吸烟和酒后作业。做好占道、高空、梯具、机械等作业，以及消防安全。

9、作业过程中，乙方应加强人身安全、消防安全、文明生产教育，落实人身、消防安全防护措施，做到安全生产、文明施工，如发生人身、财产、消防安全等事故，造成直接或间接损失，均由投标人承担全部责任和后果。

10、质保期间的质量和安全均由中标人负责，中标人须定期检查，发现损坏或缺失的，应及时修复，费用包含在投标总价中。质保期间，因小品倒塌、破损等导致发生人身、财产、消防安全等事故，造成直接或间接损失，均由投标人承担全部责任和后果。

11、中标单位应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工现场及周边发生的青苗费用，及可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标总价中。

12、本工程涉及的有关人身、财产保险及第三方责任险等均由投标人自行负责，保险期间至缺陷责任期满，保险等相关费用均包含在投标总价中。13、中标单位在合同签订之前须支付原方案设计单位设计费用3000元，费用包含在投标总价中，若未支付，招标人有权取消其中标资格。

三、工期：6天，2023年9月20日须完成施工。

四、质量要求：合格，质保期两年，自工程验收合格之日起计算。

五、投标单位资质及要求

1、具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业法人；

2、营业执照中的经营范围包含广告类设计、制作或安装等相关内容。

七、本项目限价为：20万元。小品和标牌翻新须分别报价，报价包含设计费、人材机、管理费、利润、税费等为完成本工程所发生的全部费用。

八、确定方式

1、符合本项目资格要求的投标人须于2023年9月13日17时前将有效的企业营业执照复印件和法定代表人授传委托书到招标人处报名，或将上述扫描件发送至以下邮箱990708600@qq.com报名，凡未按要求报名的，不得参与本项目的投标，其投标文件将被拒绝。报名地点：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部310室。

2、投标文件中含有效的企业营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书（如有）、投标函、投标人报价清单等，复印件均须加盖公章，投标文件一式两份进行提供、密封等。

3、投标文件递交截止时间为2023年9月14日上午9:30，递交方式现场送达，地点为：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部201会议室。

4、若现场发现有围标、串标嫌疑的，将取消其投标资格，并将该公司列为招标人黑名单，之后不得再参与招标人发布的任何招标项目。

5、评标办法：不含税价最低中标，投标不足三家的，招标人有权采用竞争性谈判方式确定中标单位。

6、评委费由中标单位支付，评委费按实支付。

7、确定单位后，我公司将按《中华人民共和国民法典》的规定与中标者签订正式合同，付款方式为工程竣工验收合格，乙方报送结算书，经甲方初审后，付至初审价的80%，余款待缺陷责任期满且最终审计结束（如有）后一次性付清。

8、如有疑问，请拨打联系电话。

联系电话：0513-69882802

联系人：张工

附件：方案设计图、投标函、报价清单及其他投标资料

南通海通城市发展有公司

2023年 9月11日

方案附图

| 序号 | 小品样式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸：长20m*高5.5m 材料说明：主体结构3mm镀锌铁板切割、雕刻、焊接、打磨、防锈处理，汽车烤漆工艺；其他组件为3mm镀锌铁板切割、雕刻、焊接、打磨、防锈处理汽车烤漆工艺，文字内容为钛金字效果；基础为C30混凝土基础。 |  |
| 2 | 尺寸：4m*1.4m 材料说明：主体结构3mm镀锌铁板切割、雕刻、焊接、打磨、防锈处理，汽车烤漆工艺；其他组件为3mm镀锌铁板切割、雕刻、焊接、打磨、防锈处理汽车烤漆工艺，文字内容为钛金字效果；基础为C30混凝土基础。 |  |
| 3 | 标牌翻新：包括但不限于框架的除锈、喷漆、PVC板的更换等，版面内容根据招标人要求。 |  |

投标函

南通海通城市发展有限公司：

一、根据已收到的     （项目名称）               项目询价函，我方经研究询价函后，愿意按询价函规定的内容承担该项目的任务，严格履行投标人所应承担的责任和义务。

二、我方决定本项目的总费用为（大写：        ） 小写：       。

三、如果我方中标，我方将严格按照现行相关规范、标准等实施，并按照询价函要求的工期和我方承诺的时限及时完成施工。

四、贵单位的询价函及其附件、本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日  期：        年     月   日

报价清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西部门户小品 （20m长*5.5m高） | m2 | 110 |  |  |  |
| 2 | 创文明城小品 （4m长*1.4m高） | m2 | 5.6 |  |  |  |
| 3 | 标牌翻新 | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 税费 |  | % |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：报价包含设计费、人材机、管理费、利润、税费等为完成本工程所发生的全部费用。各投标人在报价时请充分考虑各种因素

投标人（盖公章）：

日 期：

法定代表人身份证明

南通海通城市发展有限公司：

先生／女士现任我单位　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证扫描件正反面

授权委托书

（如被授权人参加投标，须出示此证明）

南通海通城市发展有限公司：

本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司为被委托受权人，以本公司的名义参加本项目的投标响应活动。被委托受权人在开标、评审投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托受权人身份证号：

被委托受权人签字：

被委托受权人联系方式：

投标响应单位：（加盖公章）

年      月     日

注：提供被委托授权人的身份证复印件描件正反两面和法定代表人的身份证扫描件正反面