南通高铁新城片区B31地块场地平整工程询价函

一、询价项目

南通高铁新城片区B31地块场地平整工程。

二、主要工作内容

（1）完成B31地块红线范围内场地清表及平整，面积约16000m2；地块内河塘回填素土，面积约2500m2、工作内容包括抽水、回填等，回填深度以现场实际情况为准，投标人自行勘察，土源费投标人自行考虑；地块内大量的树木及其他种植物等，根据招标人要求，可利用的移栽，不可利用的全部清除外运（包括清表的杂草、农作物等），必须运出招标人片区范围以外，费用包含在投标总价中。

（2）场地整平后，地块标高须保持基本一致。整平位置及范围详见附图。

（3）投标人投标前必须仔细勘察现场，熟悉场地、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。

（4）现场大量农作物的清理，投标人应自行做好该工程周边的群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工现场可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等各风险因素所发生的损失和产生的费用（包含青苗补偿费等），由投标人在投标总价中自行考虑。

（5）投标人应考虑施工范围内的工厂、住户等的安全、便利出行所采取的措施；施工现场要求保证施工场地清洁，遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求。

（6）投标人要做好施工期间的扬尘排污措施，定期洒水降尘，否则由投标人承担因此造成的各项损失和罚款，此费用投标人在投标总价中自行考虑。

（7）施工期间有关人身、财产保险及第三方责任险等投标人均需办理，保险费用均包含在投标总价中。

（8）现场内施工用水、电(含水源、电源、管线接入)由投标人自行解决，费用自理，投标人务必自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

（9）本工程施工产生的建筑垃圾处置及其它废弃物需按照《南通市区建筑垃圾综合治理工作意见》（征求意见稿）执行，由此引发的所有费用均包含在投标总价中。

三、工期要求

工期：2天，具体开工时间以甲方书面通知为准。

四、质量要求：符合招标人要求。

五、投标单位资质及要求

营业执照范围包含土石方工程等施工内容。

六、本项目限价为：5万元，固定总价。投标总价包括但不限于为完成本项目所必须的人工、材料、机械、器具、安全防护、管理费、利润、税金等全部费用。投标人必须在投标函中注明开票税率，若税率因国家政策原因等有所调整的，含税总价中不含税价款结算时不予调整，税款金额以开票时的实际税率计。

八、确定方式

1、符合本项目资格要求的投标人须于2023年10月30日17时前将有效的企业营业执照复印件和法定代表人授传委托书到招标人处报名，或将上述扫描件发送至以下邮箱990708600@qq.com报名，凡未按要求报名的，不得参与本项目的投标，其投标文件将被拒绝。报名地点：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部310室。

2、投标文件中含企业营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书（如有）、投标函等，复印件均须加盖公章，投标文件按要求进行提供、密封，一式两份。

3、评标办法：不含税价为最低价中标，投标不足三家的，招标人有权采用竞争性谈判方式确定中标单位。

4、投标文件递交截止时间为2023年10月31日上午10:00,递交方式现场送达，地点为：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部310室。

5、确定单位后，我公司将按《中华人民共和国民法典》的规定与中标者签订正式合同，付款方式：经甲方验收合格后，30日内一次性付清全部合同价款。

6、如有疑问，请拨打联系电话。

联系电话：0513-69882802

联系人：张工

附件：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、投标函、具体位置及范围附图

南通海通城市发展有公司

2023年10月27日