南通高铁城片区世隆路北延-小石桥河工程劳务及辅材采购项目

招 标 文 件

（资格后审）

标段编号：

招   标   人：南通海润水务有限公司

日       期：  2025  年  5 月  22  日

- 第一章 招标公告

- 项目位置：  南通市通州区平潮镇 。

- 项目预算：最高限价108万元，固定单价。

- 招标内容：因南通高铁城片区世隆路北延(G40沪陕高速-纬十四路)工程-小石桥河工程建设需要，沿线新建Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道493米、检查井9座、出水口一座、新建汇水池一座，汇水池顶面设置栏杆。

四、服务期限：根据招标人要求，60天内完成。

五、投标人应当具备的资格条件

1、具有合格独立法人资格的企业，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

六、招标文件的获取及投标费用

本项目投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对项目现场的集中踏勘和投标预备会。凡有意参加投标者，可按以下方式获取招标文件：

本次招标在南通沿海开发集团有限公司官网（http://www.ncd-group.com/）发布，招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在南通沿海开发集团有限公司官网上发布的内容为准，修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

获取方式：在本公告下方自行下载。

报名方式及费用：投标人须在2025年6月3日16时00分前将以下文件签字盖章后的扫描件发送至邮箱1024011971@qq.com报名，未在规定时间内报名的，视为放弃本项目投标。

（1）投标人报名时，应提供营业执照、联系方式、报名的项目名称，并加盖公章；

（2）招标文件费的转账截图。

招标文件费用为人民币300元/投标人，售后不退。未交纳招标文件费用的，视为放弃本项目投标。无论投标人是否中标，资料费概不退还。

招标文件费缴纳方式：转账

户名：南通沪通置业有限公司

开户银行：工行南通崇川支行

账号：1111822109100403190

注：转账必须备注项目名称+费用类别+投标单位名称（字数限制时可简写）

中标单位中标后需向代理单位支付中标价的1.2%作为项目代理费用，若中标后拒不缴纳，视为放弃中标资格。该费用由投标人在投标报价时自行考虑，不另外结算。

七、投标文件及投标保证金的递交

1、投标文件及投标保证金递交截止时间为2025年6月4日上午 9 时 30 分。

2、投标文件及投标保证金递交地点：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部210室，如有变动另行通知。逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

3、本项目投标保证金数额为：伍仟元人民币。

4、投标保证金采用 现金 方式递交，投标人在递交投标文件时一并提交投标保证金，投标保证金用信封单独密封并加盖公章，否则视为投标无效。

5、未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标单位有权拒绝其投标文件。

6、未中标的投标人的投标保证金当场退还（无息）；中标单位的投标保证金将在采购人与中标人签订合同生效后，予以退还（无息）。

7、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

① 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

② 投标人与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

③ 除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；

④ 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

⑤ 招标文件规定的其他情形。。

八、开标时间

开标时间：2025年6月4日上午 9 时 30 分。

开标地点：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部210室。

九、发布公告的媒介

“南通沿海开发集团有限公司”网站是本项目招标公告等招标信息约定的公开发布媒介。

所有信息资料在网站上一经公布，视为投标人已知悉并且按要求进行了修改，招标人无需采取其他方式另行通知。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后网上发出的文件为准。否则，由此引起的损失及责任由投标人自行承担。

- 十、评标办法：价格单因素法，详见招标文件

十一、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

地 址：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部

联系方式：张工  18351328656 招标人：南通海润水务有限公司

- 供应商须知

- 项目规模

本项目为南通高铁城片区世隆路北延-小石桥河工程劳务及辅材采购。

- 二、项目内容

- 因南通高铁城片区世隆路北延(G40沪陕高速-纬十四路)工程-小石桥河工程建设需要，沿线新建新建Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道493米、检查井9座、出水口一座、新建汇水池一座，汇水池顶面设置栏杆。具体详见图纸和清单

- 三、施工现场条件

（1）施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

（2）施工用水、电：由承包人自行解决，费用已包含在总价措施项目中，竣工结算时不再另行计量与支付（供配电设备、相应临建、临时用电申请等均由承包人自行解决，招标人予以配合，费用包含在投标总价内）。

（3）场内外道路：场内、外道路以施工场地的现状为准。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

（4）其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

中标单位应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工现场及周边发生的青苗费用，及可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

请投标人务必自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求和费用。

- 1.4根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

四、付款方式：工程开工后，支付工程合同价的20%的预付款，工程竣工验收合格，乙方报送结算书，经甲方内审后，一次性付清。每次申请工程款时，承包人均需提供9%的增值税专用发票。

五、其他要求

- 1.报价要求：报价的范围为含税全包价，包括完成本项目所需的辅材费、人工费、差旅费、伙食费、办公用品费、住宿费、设备费、管理费、利润、税金等全部费用，结合本项目实际情况并综合考虑与服务成果相关的踏勘、会议、评审、咨询、验收、资料收集装订、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

- 2、其他：投标人应自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。

3、施工技术及安全要求

安全施工：承包人应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

4、投标人应独立、有效地做好该工程周边的群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工现场可能发生的货物（材料）、设备、生产、运输、装卸、现场安装、附属配套施工、辅材、管理费、利润、文明施工措施费、临时设施费、规费、税金、机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷、青苗补偿等各风险因素所发生的损失和产生的费用，由投标人自行考虑，并列入投标报价，招标人不再另行支付其费用，结算时不作调整。

### 六、投标报价

本项目采用固定单价的报价方式。

1.1各投标单位在招标人公布的招标控制价以内自主报价。

高于招标控制价作无效标处理。有效报价是指投标人投标报价不高于招标人设定的招标控制价，投标报价高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。

1.2投标人的投标报价，应是完成设计要求和合同条款上所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算总价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

1.3投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上下、下水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

1.4本次报价应包括：为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。中标人为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作的费用均包含在投标报价中。

1.5所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在设计费中。

1.6一次报定的报价为中标价。中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

1.7在投标之前，如有疑问，投标人须在规定的时间内以书面形式提出。如果没有提出，视为投标人已经完全明白本次招标的所有工作内容。报价由各投标人自行考虑，结算时不调整。

1.8投标人在投标过程中发生的其他一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

- 1.9投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。评标过程中产生的评委费由中标单位支付，费用按实结算。中标单位需承担本次招标的代理费用为中标价的1.2%。

1.10履约保证金为合同价的10%

## 三、投标文件

（一）投标文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

1、供应商企业法人营业执照（副本）及税务登记证（副本）的复印件；或者是三证合一的营业执照（副本）的复印件。

2、供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书和法定代表人身份证明。（格式参见第五章）。

3、供应商须提供参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《诚信承诺书》。（格式参见第五章）

4、市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件；

5、有效的企业安全生产许可证复印件；

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

- B、商务报价文件

商务报价应包括招标文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

- 投标函（格式详见招标文件第五章）

- 报价清单

特别提醒：“资格审查文件”、“商务报价文件”所须提供的材料（须加盖投标人公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”所涉及相关资料等证明材料原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

- （二）投标文件的编制及装订

1、投标文件由：资格审查文件、②商务报价文件共两部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“商务报价文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”之中。

- （三）投标文件的份数、签署

1、供应商应准备叁份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价文件”，投标文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册  商务报价文件”。

3、供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按投标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- （四）投标文件的密封及标记

密封后应标明投标文件项目名称、供应商名称、密封处加盖单位密封章或密封签字。

五、本招标文件由采购单位解释。

1、供应商收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购单位应当在提交首次投标文件截止之日2个工作日前，以邮件形式通知所有接收招标文件的供应商，不足2个工作日的，应当顺延提交首次投标文件截止之日。

供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

除上述内容外，招标人在”南通沿海开发集团有限公司”网站-“通知公告”栏目的对招标文件的所有澄清和修改内容，均作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，将作废标处理。

采购单位不组织答疑会。

- 六、评审原则及方法

本项目采用价格单因素法。

- 七、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入商务标的开标。

2、开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

- 第三章 评标办法

（价格单因素法）

- 商务标报价评审（100分）

1、确定有效报价：本工程招标控制价：108万元。

2、无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与商务标评审。

3、确定评标基准价：

为有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低各20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价〕

4、计算商务标得分：

A为各投标人的有效投标报价，B为评标基准价，C为投标人得分（得分采用四舍五入法保留小数点后两位）。

当A=B时，C=100分

当A﹥B时，C=100-（A-B）/B*100*0.9

当A﹤B时，C=100-（B-A）/B*100*0.6

（四）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（五）评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

- 二、合同的签订与付款

中标人在中标通知书发出后7日内与招标人签订合同。合同一式捌份，招标人、中标人各肆份。

三、投标文件接收截止及评审开始时间：2025年6月4日上午9 时30 分。

四、投标文件提交地址：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部210室。

五、出现下列情形之一的，作无效招标响应处理

1、未按规定时间、数额、规定形式交纳投标保证金的；

2、投标文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、投标文件资格审查文件、技术投标文件部分出现商务报价的内容；

4、不具备招标文件规定的资格要求的；

5、不符合法律、法规和投标文件中规定的其他实质性要求的；

6、投标响应报价超出项目预算的；

7、评审小组可以认定为无效投标响应的其他情况。

- 六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、因重大变故，采购任务被取消的；

3、投标人报价均超出项目预算的；

4、招标评审小组可以认定为废标的其他情况。

- 第四章 投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

日期：

一、投标函

致：                （招标人）

- 根据已收到的                        (工程名称)工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，同意接受招标文件的全部条件，并按此确定本工程设计投标的各项承诺内容，遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，我方针对该项目的含税投标报价为：（大写）            （¥             元），税率为： 9 %。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更项目设计负责人及其他主要设计人员。

5、如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交合同价10%的履约保证金。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（法人盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

二、法定代表人身份证明

投标人名称：___________

姓名：___________ 性别：___________年龄：___________职务：___________

系___________(投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：___________（法人盖章）

_____年_____月____日

三、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人签章和委托代理人签字。

投  标  人：			                   	（盖单位章）

法定代表人：			        	（签章）

委托代理人：			                     	（签字）

身份证号码：

年       月       日

四、诚信承诺书

：

我方参加你方的                          （以下简称“本项目”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

5、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门。

投标申请人（法人盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日